**迭代计划（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2017/7/31

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 515030910309 | 姓名 | 张然 |
|  | 515030910312 |  | 唐仲乐 |
|  | 515030910343 |  | 阮金腾 |
|  | 515030910149 |  | 李旭辉 |
| 项目名称 | 在线问卷调查网 | | |
| 迭代名称 | 产品化阶段迭代 | 计划起止日期 | 2017/7/31起 至 2017/9/10止 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | | 1 | 与上一版本进行整合，并改善细节、外观 | 2017/7/31至2017/8/14 | 唐仲乐、张然 | | 2 | 测试并修正缺陷 | 2017/8/15至2017/9/5 | 唐仲乐 | | 3 | 撰写测试用例 | 2017/8/20至2017/9/4 | 阮金腾、唐仲乐 | | 4 | 撰写测试报告 | 2017/9/6至2017/9/6 | 唐仲乐 | | 5 | 撰写用户使用手册 | 2017/9/6至2017/9/9 | 李旭辉 | | 6 | 发布上线 | 2017/9/4至2017/9/10 | 张然 | | 7 | 撰写《项目总结报告》 | 2017/9/9至2017/9/9 | 唐仲乐 | | 8 | 撰写安装手册 | 2017/9/9至2017/9/9 | 唐仲乐、张然 | | 9 | 撰写《产品化阶段迭代评估报告》 | 2017/9/10至2017/9/10 | 唐仲乐 | | | | |
| 预期成果：  《产品化阶段迭代计划》，《产品化阶段迭代评估报告》，《项目总结报告》，《测试用例》和《测试报告》，源代码和可执行代码，用户使用手册、安装手册 | | | |
| 主要的风险和应对方案：  1，进度风险：放假期间合作较不便，以及假期安排不同，部分成员进度不足  缓解措施：优先完成任务的成员可协助其他成员  应急措施：无 | | | |