**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期： 2017/9/10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 515030910309 | 姓名 | 张然 |
|  | 515030910312 |  | 唐仲乐 |
|  | 515030910343 |  | 阮金腾 |
|  | 515030910149 |  | 李旭辉 |
| 项目名称 | 在线问卷调查网 | | |
| 迭代名称 | 产品化阶段迭代 | 实际起止日期 | 2017/7/31起 至 2017/9/10止 |
| 任务达成情况：  完成的任务：按照《产品化阶段迭代计划》中的任务安排全部完成  实现的功能：整体完成软件所有功能并发布上线，  进度：按照迭代计划完成  质量：功能性需求正确完成并测试，非功能需求基本实现 | | | |
| 问题、变更和返工：  问题：团队交流仍不足 | | | |
| 经验和教训：  实现上仍需提高细节的关注度，由于过于粗糙导致的细节上的修正花费了较多时间。  整体测试时虽经过单元测试，仍有一些疏漏，导致各单元合并时出现新的缺陷。  管理方面，由于人员分散，以及假期安排不同，交流合作较为不便。 | | | |